PLATAFORMA QUANTITATIVA

Plano de Correção e Melhoria

Volume Profile Sato · T&T Intelligence · Diagnóstico v1

Sprint 1 a 4  ·  9 itens de correção  ·  Abril 2026

# 1. Visão Geral

Este documento organiza todos os itens identificados na análise da codebase em sprints sequenciais, com descrição do problema, código de correção, critério de teste e esforço estimado. Os itens P1 bloqueiam a entrega ao cliente e devem ser resolvidos antes de qualquer demonstração.

| ID | Sprint | Prioridade | Arquivo principal | Complexidade | Esforço estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Sprint 1 | P1 — Crítico | useWebSocket.ts | Baixa | 2–4h |
| BUG-02 | Sprint 1 | P1 — Crítico | vp_ocr_enrich.py | Média | 1–2 dias |
| BUG-03 | Sprint 1 | P1 — Crítico | volume_profile.cpp | Baixa | 2–4h |
| INC-01 | Sprint 1 | P1 — Crítico | tape_intelligence.cpp | Média | 2–3 dias |
| BUG-04 | Sprint 2 | P2 — Alto | volume_profile.cpp | Média | 1–2 dias |
| BUG-05 | Sprint 2 | P2 — Alto | ProfitOverlayView.tsx | Baixa | 2–4h |
| BUG-06 | Sprint 2 | P2 — Alto | trade_reconciler.cpp | Média | 1 dia |
| INC-02 | Sprint 3 | P2 — Médio | profit_ocr_service.py | Média | 1–2 dias |
| DIV-01 | Sprint 4 | P3 — Baixo | docs/* + contratos | Baixa | 2–4h |
| DIV-02 | Sprint 4 | P3 — Baixo | ProfitOverlayView.tsx | Baixa | 1–2h |

## Cronograma sugerido

| Sprint | Duração | Foco |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 3–5 dias | P1: BUG-01, BUG-02, BUG-03, INC-01 — bloqueadores da entrega |
| Sprint 2 | 3–4 dias | P2: BUG-04, BUG-05, BUG-06 — qualidade e robustez |
| Sprint 3 | 2–3 dias | P2: INC-02 — fallback manual com UI |
| Sprint 4 | 1 dia | P3: DIV-01, DIV-02 — documentação e limpeza |

# 2. Sprint 1 — Bloqueadores P1

Estes itens devem ser corrigidos e validados antes de qualquer apresentação ao cliente. Todos afetam a funcionalidade core do Volume Profile e do T&T Intelligence.

BUG-01  P1 · Bug crítico  VP e T&T somem em modo SHM

| Arquivo | frontend/src/hooks/useWebSocket.ts |
| --- | --- |
| Linha / local | Linha 480 — bloco condicional isTauri + SHM |
| Esforço estimado | 2–4 horas |

### Problema

Em modo Tauri com SHM ativo (IPC_MODE=shm), o código não abre /ws/volume-profile nem /ws/tape-intelligence. Os painéis de Volume Profile e T&T ficam completamente vazios porque a conexão nunca é estabelecida. O código atual trata erroneamente VP/T&T como dependentes do modo de transporte dos trades.

// ANTES — errado

if (!isTauri() || ipcTransportMode !== 'shm') {

connectVp();

connectTape();

connect();       // trades

}

### Correção

- Mover connectVp() e connectTape() para fora do bloco condicional SHM

- VP e T&T devem conectar sempre, independente do modo de transporte dos trades brutos

- Somente a conexão principal de trades (/ws) deve ser condicional ao modo SHM

// DEPOIS — correto

connectVp();       // sempre conecta VP

connectTape();     // sempre conecta T&T

if (!isTauri() || ipcTransportMode !== 'shm') {

connect();       // trades: só se não usar SHM

}

### Como testar

- Iniciar app com IPC_MODE=shm no config

- Verificar no DevTools > Network que /ws/volume-profile e /ws/tape-intelligence aparecem como conexões WS abertas

- Confirmar que o painel de Volume Profile exibe dados após o primeiro trade

BUG-02  P1 · Bug crítico  OCR em fallback silencioso — overlay pode desalinhar

| Arquivo | distributor/vp_ocr_enrich.py + frontend/src/pages/OverlayPage.tsx |
| --- | --- |
| Linha / local | vp_ocr_enrich.py linha 99 / OverlayPage.tsx linha 894 |
| Esforço estimado | 1–2 dias |

### Problema

Quando o OCR falha (timeout de 0.2s muito baixo, menos de 2 labels lidos, ou status != ok), o sistema silenciosamente usa coordenadas de fallback geométrico. O overlay continua funcionando aparentemente normal mas pode estar desalinhado do eixo real do Profit. A UI mostra 'fallback' no header mas não alerta o usuário do impacto. Se o Profit for movido ou redimensionado em modo fallback, o histograma descola completamente do eixo de preço.

# ANTES — timeout muito baixo + fallback silencioso

try:

r = httpx.get('http://localhost:5558/status', timeout=0.2)

except Exception:

return msg   # silently falls back, no log

### Correção

- Aumentar timeout do OCR de 0.2s para 0.8s — timeout atual é muito agressivo para janelas pesadas

- Adicionar log estruturado quando OCR falha: registrar chart_rect capturado, lista de labels lidos e axis_diagnostics

- Exibir aviso visual vermelho claro na UI quando em modo fallback (não apenas o texto no header)

- Tornar fallback manual uma opção explícita no config (vp_fallback_mode: true), não o comportamento padrão automático

- Quando em fallback, desabilitar a atualização contínua de posição para evitar deriva progressiva

# DEPOIS

try:

r = httpx.get('http://localhost:5558/status', timeout=0.8)

data = r.json()

if data.get('status') != 'ok':

_log_ocr_failure(data)  # loga chart_rect + axis_diagnostics

return msg

except Exception as e:

logger.warning('OCR unreachable: %s', e)

return msg

### Como testar

- Fechar o serviço OCR e verificar que o log registra o motivo da falha

- Confirmar que a UI exibe aviso visual de fallback ativo (não apenas texto no header)

- Com OCR ativo e Profit em posição normal, mover a janela do Profit e confirmar que o histograma acompanha corretamente

- Verificar no /status que axis_labels >= 2 após correção

BUG-03  P1 · Bug crítico  Bid/ask aceita tipo desconhecido como compra

| Arquivo | engine/src/volume_profile.cpp |
| --- | --- |
| Linha / local | Linha 172–177 — bloco if/else de classificação de agressão |
| Esforço estimado | 2–4 horas |

### Problema

O else genérico classifica qualquer trade que não seja SELL_AGGRESSION como compra, incluindo trades diretos, trades de leilão, tipos desconhecidos e futuros tipos que a DLL venha a adicionar. Isso infla incorretamente o bid_vol e distorce tanto o perfil de volume quanto a coloração Sato que depende da separação correta bid/ask.

// ANTES — else genérico contamina bid_vol

if (ev.trade_type == profit::TRADE_TYPE_SELL_AGGRESSION) {

acc.ask_vol += static_cast<uint64_t>(ev.qty);

} else {

acc.bid_vol += static_cast<uint64_t>(ev.qty); // BUG: inclui tipos desconhecidos

}

### Correção

- Substituir o else genérico por else if (BUY_AGGRESSION) explícito

- Tipos desconhecidos devem retornar std::nullopt e não ser contabilizados em nenhum lado

- Adicionar log de debug para tipos não reconhecidos (útil para diagnóstico futuro)

// DEPOIS — classificação explícita

if (ev.trade_type == profit::TRADE_TYPE_BUY_AGGRESSION) {

acc.bid_vol += static_cast<uint64_t>(ev.qty);

} else if (ev.trade_type == profit::TRADE_TYPE_SELL_AGGRESSION) {

acc.ask_vol += static_cast<uint64_t>(ev.qty);

} else {

// tipo desconhecido: não contabilizar

return std::nullopt;

}

### Como testar

- Injetar trades de tipo 0 (desconhecido) via fixture e verificar que bid_vol e ask_vol não aumentam

- Confirmar que a soma bid_vol + ask_vol de todos os níveis é <= total_vol

- Rodar o fixture existente tt_fixture_trades.json e comparar bid_vol/ask_vol antes e depois

INC-01  P1 · Incompleto crítico  Badges T&T mostram ID numérico — nome da corretora não é resolvido

| Arquivo | engine/src/tape_intelligence.cpp + frontend/src/pages/OverlayPage.tsx |
| --- | --- |
| Linha / local | payload tape_intelligence — campo player_name ausente |
| Esforço estimado | 2–3 dias |

### Problema

A DLL expõe GetAgentShortNameByID e GetAgentNameByID mas a engine não chama essas funções. O payload ZMQ publica apenas o ID numérico (buy_agent/sell_agent como int32_t). O frontend exibe '0' ou o ID numérico raw nos badges de TOPO, POC e FUNDO — o que não tem valor operacional para o trader.

### Correção

- Criar cache std::unordered_map<int32_t, std::string> agent_name_cache_ na TapeIntelligenceEngine

- Na primeira ocorrência de um ID, chamar GetAgentShortNameByID via profit_bridge e armazenar no cache

- Incluir campo player_name (string) no payload JSON tape_intelligence ao lado do player_id (int)

- Frontend: exibir player_name quando disponível, fallback para 'ID:XXXXX' quando vazio

- Atualizar o schema JSON na documentação (DIV-01 pode ser feito junto)

// engine/src/tape_intelligence.cpp

std::string TapeIntelligenceEngine::resolve_agent_name(int32_t id) {

auto it = name_cache_.find(id);

if (it != name_cache_.end()) return it->second;

wchar_t buf[64] = {};

if (GetAgentShortNameByID(id, buf, 64) == 0) {

std::wstring ws(buf);

std::string name(ws.begin(), ws.end());

name_cache_[id] = name;

return name;

}

return std::to_string(id);  // fallback para ID

}

### Como testar

- Verificar que o payload tape_intelligence publicado no ZMQ contém campo player_name preenchido (não vazio)

- Abrir overlay e confirmar que os badges exibem nome legível (ex: 'XP', 'BTG', 'ITAU') em vez de '0'

- Testar com mercado aberto por 30 min e verificar que o cache não causa memory leak (tamanho estável)

- Se GetAgentShortNameByID retornar string vazia para algum ID, o badge deve exibir 'ID:XXXXX'

# 3. Sprint 2 — Qualidade P2

Estes itens não bloqueiam a demonstração inicial mas devem ser corrigidos antes da entrega final. Afetam a precisão dos cálculos e a estabilidade de longo prazo da aplicação.

BUG-04  P2 · Bug de cálculo  Value Area não alterna expansão — pode ficar enviesada

| Arquivo | engine/src/volume_profile.cpp |
| --- | --- |
| Linha / local | Linha 227–254 — função compute_value_area() |
| Esforço estimado | 1–2 dias (inclui teste de regressão) |

### Problema

O algoritmo atual expande sempre para o lado de maior volume local a cada iteração, em vez de alternar cima/baixo de forma estritamente alternada como define o padrão CME/CBOT. Isso faz a Value Area convergir mais rapidamente para um lado quando há concentração assimétrica de volume, resultando em VAH e VAL que representam uma área estatisticamente diferente do esperado pelo trader.

### Correção

- Implementar flag booleano expand_up que alterna a cada iteração do loop

- Quando um lado estiver esgotado (left=0 ou right=fim), continuar pelo lado disponível

- Garantir que o retorno sempre usa min/max dos índices para VAL/VAH (previne inversão de labels)

- Criar teste de regressão com distribuição conhecida e validar VAH/VAL esperados

// engine/src/volume_profile.cpp — compute_value_area()

bool expand_up = true;

while (selected < target && (left > 0 || right+1 < ordered.size())) {

const bool can_up   = right + 1 < ordered.size();

const bool can_down = left > 0;

if ((expand_up && can_up) || !can_down) {

++right;

selected += ordered[right].second;

} else {

--left;

selected += ordered[left].second;

}

expand_up = !expand_up;

}

return { std::min(ordered[left].first, ordered[right].first),

std::max(ordered[left].first, ordered[right].first) };

### Como testar

- Criar fixture com distribuição sintética conhecida (ex: 10 níveis com volumes pré-definidos)

- Calcular manualmente o VAH e VAL esperados com expansão alternada

- Rodar a engine com o fixture e comparar output poc/vah/val com os valores manuais

- Confirmar que vah > poc > val em todos os casos do fixture

BUG-05  P2 · Bug latente  Canvas legado inverte coordenada Y — quebra se reativado

| Arquivo | frontend/src/components/Overlay/ProfitOverlayView.tsx |
| --- | --- |
| Linha / local | Linha 9–12 — função lineY() |
| Esforço estimado | 2–4 horas |

### Problema

A função lineY usa sinal errado: originY + (price - originPrice) faz preço maior gerar Y maior, mas em canvas pixels crescem para baixo — preço maior deve gerar Y menor. Se esse componente for reativado (ex: em modo de debug ou refactor), VAH aparece abaixo da POC e VAL acima, criando exatamente a confusão visual já observada. O componente está órfão mas existe no repositório.

// ANTES — sinal errado

function lineY(price, originPrice, originY, pricePerPixel) {

if (pricePerPixel === 0) return originY;

return originY + (price - originPrice) / pricePerPixel; // BUG: sinal invertido

}

### Correção

- Decisão arquitetural: ou corrigir o sinal e manter como backup, ou deletar definitivamente

- Recomendação: deletar o arquivo — OverlayPage.tsx é o componente oficial e usa a fórmula correta

- Se mantido: corrigir sinal para originY - (price - originPrice) / Math.abs(pricePerPixel)

- Adicionar comentário explicando a convenção de coordenadas do canvas

// DEPOIS (se mantido) — canvas: Y cresce para baixo

function lineY(price, originPrice, originY, pricePerPixel) {

if (pricePerPixel === 0) return originY;

return originY - (price - originPrice) / Math.abs(pricePerPixel);

}

### Como testar

- Se deletado: confirmar que nenhum import referencia ProfitOverlayView em rotas ativas

- Se mantido: renderizar o componente em modo de teste e verificar que VAH aparece visualmente ACIMA da POC

BUG-06  P2 · Bug de memória  TradeReconciler cresce sem limite de memória

| Arquivo | engine/src/trade_reconciler.cpp |
| --- | --- |
| Linha / local | Linha 40–43 — map seen_ sem poda |
| Esforço estimado | 1 dia |

### Problema

O mapa seen_ acumula todas as chaves de trades deduplicados sem limite. Em sessões longas com alto volume (WIN futures pode ter 10k+ trades/hora), o mapa pode crescer para centenas de MB ao longo de um dia de operação. Não há limpeza automática entre sessões a menos que o processo reinicie ou o ticker mude.

### Correção

- Definir constante max_seen_ (sugestão: 50.000 entradas, ~8MB)

- Quando o mapa atingir o limite, remover os N mais antigos usando timestamp de inserção

- Alternativa mais simples: limpar o mapa completo no evento de reset de data (nova sessão)

- Adicionar métrica de tamanho do seen_ no payload de diagnóstico collect_diagnostics_bundle

// engine/src/trade_reconciler.cpp

static constexpr size_t kMaxSeen = 50'000;

void TradeReconciler::maybe_prune() {

if (seen_.size() < kMaxSeen) return;

// remove primeira metade (mais antiga por inserção)

auto it = seen_.begin();

size_t to_remove = kMaxSeen / 2;

while (to_remove-- && it != seen_.end())

it = seen_.erase(it);

}

// Chamar maybe_prune() no início de push()

### Como testar

- Simular 100k trades em sequência via fixture e medir uso de memória do processo engine.exe

- Confirmar que o mapa não excede kMaxSeen entradas após a poda

- Verificar que trades duplicados continuam sendo rejeitados corretamente após a poda

# 4. Sprint 3 — Completar Funcionalidades

Itens parcialmente implementados que precisam ser finalizados para a entrega estar completa.

INC-02  P2 · Incompleto  Fallback manual de preço não tem UI — usuário não consegue configurar

| Arquivo | distributor/profit_ocr_service.py + app/src-tauri/src/commands.rs + frontend |
| --- | --- |
| Linha / local | config.json — campos vp_fallback_price_top e vp_fallback_price_bot |
| Esforço estimado | 1–2 dias |

### Problema

O código suporta preco_top e preco_bot como fallback manual para o mapeamento de coordenadas quando o OCR falha, mas não existe interface para o usuário informar esses valores. A única forma é editar o config.json manualmente com um editor de texto. Em campo, quando o OCR falhar, o operador ficará sem como corrigir o alinhamento.

### Correção

- Adicionar seção 'Calibração Manual' no painel de configurações do overlay

- Dois campos numéricos: Preço Topo e Preço Base (com placeholder sugerido baseado no último valor lido pelo OCR)

- Botão 'Aplicar' que chama write_config via invoke Tauri e dispara sync_renko_brick_to_distributor

- Exibir os valores ativos na UI quando em modo fallback (facilita ajuste)

- Salvar no mesmo config.json já usado — comandos read_config e write_config já estão registrados no Tauri

// frontend — componente de calibração manual

const [priceTop, setPriceTop] = useState(config.vp_fallback_price_top ?? '');

const [priceBot, setPriceBot] = useState(config.vp_fallback_price_bot ?? '');

const applyCalibration = async () => {

await invoke('write_config', {

key: 'vp_fallback_price_top', value: Number(priceTop)

});

await invoke('write_config', {

key: 'vp_fallback_price_bot', value: Number(priceBot)

});

};

### Como testar

- Desligar o OCR service e confirmar que o modo fallback é detectado e o painel de calibração aparece

- Informar valores de preço manualmente e verificar que o histograma se alinha ao eixo do Profit

- Reiniciar a aplicação e confirmar que os valores de calibração persistem no config.json

# 5. Sprint 4 — Dívida Técnica e Documentação

Itens de baixa urgência que evitam confusão futura. Podem ser feitos em paralelo com a Sprint 3 ou como tarefa de encerramento do projeto.

DIV-01  P3 · Dívida técnica  Nomenclatura divergente: docs usam 'vp_profile', código usa 'volume_profile'

| Arquivo | docs/plans/* + docs/contracts/* + PRD v1.1 |
| --- | --- |
| Linha / local | Todos os arquivos de documentação e contratos de API |
| Esforço estimado | 2–4 horas |

### Problema

O PRD e os contratos de interface referenciam o tópico ZMQ como vp_profile mas o código usa volume_profile como type no payload. Isso causa confusão ao integrar novos módulos, ao depurar mensagens ZMQ e ao referenciar a documentação durante desenvolvimento.

### Correção

- Padronizar para volume_profile (como está no código — não mudar o código, mudar a doc)

- Atualizar PRD v1.1 seções 5.1 e 6.1 com a nomenclatura correta

- Atualizar docs/contracts/* e docs/plans/*

- Adicionar nota no docs/PORTS.md listando o tópico ZMQ correto

### Como testar

- Buscar 'vp_profile' em todos os arquivos de documentação e confirmar que nenhuma referência ao tópico ZMQ usa esse nome

- Confirmar que 'volume_profile' aparece consistentemente em doc e código

DIV-02  P3 · Limpeza  Comando 'get_overlay_calibration' referenciado mas não registrado no Tauri

| Arquivo | frontend/src/components/Overlay/ProfitOverlayView.tsx |
| --- | --- |
| Linha / local | Referência a get_overlay_calibration via invoke Tauri |
| Esforço estimado | 1–2 horas |

### Problema

O componente legado ProfitOverlayView.tsx chama get_overlay_calibration via invoke do Tauri, mas esse comando não está registrado em commands.rs. O componente falha silenciosamente se for reativado. Somado ao bug BUG-05, esse componente tem dois problemas e não está em uso.

### Correção

- Decisão recomendada: deletar ProfitOverlayView.tsx — OverlayPage.tsx é o componente oficial

- Confirmar que nenhum import, rota ou lazy load referencia ProfitOverlayView antes de deletar

- Se houver qualquer lógica útil no componente, migrar para OverlayPage.tsx antes de deletar

- Registrar get_overlay_calibration em commands.rs apenas se decidir manter o componente

### Como testar

- Após deletar: rodar build completo sem erros de import

- Confirmar que o overlay funciona normalmente via OverlayPage.tsx

# 6. Checklist de Validação Final

Itens a verificar antes de declarar a entrega concluída e apresentar ao cliente.

|  | Item de validação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| BUG-01 | VP e T&T carregam dados em modo SHM | Dev + QA |
| BUG-02 | OCR ativo em modo automático (sem fallback) em tela padrão | Dev + QA |
| BUG-02 | Fallback exibe aviso visual claro na UI | Dev |
| BUG-03 | bid_vol + ask_vol <= total_vol em todos os níveis | Dev + testes |
| INC-01 | Badges exibem nome legível da corretora, não ID numérico | QA manual |
| BUG-04 | vah > poc > val em todos os cenários do fixture | Dev + testes |
| BUG-05 | ProfitOverlayView deletado ou VAH visualmente acima da POC | Dev |
| BUG-06 | Memória do engine.exe estável após 4h de mercado aberto | QA |
| INC-02 | Calibração manual funciona e persiste após restart | QA manual |
| DIV-01 | Busca por 'vp_profile' nos docs retorna zero ocorrências de tópico ZMQ | Dev |
| DIV-02 | Build completo sem erros de import após limpeza | Dev + CI |
| GERAL | CPU do overlay < 3% em idle com mercado aberto | QA |
| GERAL | Teste de alinhamento em DPI 100%, 125% e 150% | QA manual |
| GERAL | Badges POC, FUNDO e TOPO visíveis e corretos com mercado real | QA manual |

Plataforma Quantitativa · Plano de Correção v1 · Abril 2026 · Confidencial